# 技术服务合同（综合测试版）

合同编号：TEST-2025-001

签订日期：2025-10-15

甲方（委托方）：华南科技有限公司

乙方（受托方）：智创信息技术有限公司

## 一、合同目的与背景

本合同旨在明确双方在软件开发、技术交付、知识产权、数据安全、保密义务及后期维护等方面的权利与义务，以确保项目顺利进行。

本合同旨在明确双方在软件开发、技术交付、知识产权、数据安全、保密义务及后期维护等方面的权利与义务，以确保项目顺利进行。

## 二、项目内容与交付物

1. 乙方负责开发并交付“智能合同审查系统”，包括以下模块：

（1）合同解析模块（Word/PDF支持）

（2）审查规则引擎（基于AI模型）

（3）前端展示与标注界面（Web版）

2. 项目分阶段交付，具体如下表所示：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段 | 交付内容 | 交付日期 | 验收标准 |
| 第一阶段 | 原型设计与接口定义 | 2025-01-20 | UI与API文档通过评审 |
| 第二阶段 | 算法开发与集成测试 | 2025-02-28 | 识别准确率≥90% |
| 第三阶段 | 系统部署与培训 | 2025-03-31 | 用户验收通过 |

## 三、合同金额与付款方式

1. 合同总金额为人民币叁拾万元整（￥300,000）。

2. 付款方式如下：

- 首付款：合同签订后7个工作日内支付30%；

- 中期款：第二阶段通过验收后支付40%；

- 尾款：项目最终验收合格后支付30%。

## 四、知识产权条款

1. 所有项目成果的知识产权归甲方所有，乙方仅保留开发经验与通用算法的使用权。

2. 未经甲方书面许可，乙方不得将项目成果向第三方披露、转让或再开发。

## 五、保密与数据安全

1. 双方均应对在合作过程中知悉的商业秘密予以保密。

2. 乙方应确保甲方数据在传输、存储和处理过程中的安全性，不得外泄或擅自使用。

3. 保密期限自合同生效起至合同终止后五年内有效。

## 六、违约责任

1. 任一方违反合同约定，须赔偿对方因此造成的全部经济损失。

2. 若乙方延误交付时间超过15日，甲方有权解除合同并要求退还已付款项。

## 七、合同期限与终止

合同有效期为2025年1月1日至2025年12月31日。

若一方严重违约，另一方有权提前终止合同。

## 八、争议解决

合同履行中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交广州仲裁委员会仲裁。

## 九、附则

1. 本合同未尽事宜，双方可签署补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2. 本合同一式两份，双方各执一份。

（以下无正文，为签署页）

甲方代表（签章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方代表（签章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

签署日期：2025-10-15