补充协议

甲方：佛山市创意新材料科技有限公司（以下简称“创意新材料”）

地址：广东省佛山市南海区狮山镇官窑官和公路工业开发区

合作对接人：戚禹文

联系方式：13630004183

乙方： 中软国际信息技术（佛山）有限公司（以下简称“中软国际”）

地址： 佛山市禅城区张槎街道古新路70号佛山高新科技园一座18楼

合作对接人：雷国禄

联系方式：18680205508

甲乙双方就华为云服务销售合同编号：FSCY-20240920001,作以下补充约定：

# 第一条 补充协议背景

2024年9月，创意新材料与中软国际签订《华为云服务销售协议》，现项目在实施过程中，因企业业务需求，需新增业务实施板块，以达到满足企业需求使用，经双方友好协商，对原项目进行需求增加。

第二条 补充协议内容

1、本次新增PLM（工艺配方样品）需求，报价清单详见附件1【华为云商品及服务清单】，实施标准及要求按原协议执行。

2.本协议经双方签字盖章后按以下付款进度和结算方式进行协议款项的支付：359,500.00元整（人民币：叁拾伍万玖千伍佰元整。）

| 序号 | 项目里程碑 | 结算金额（元） | 付款及备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业务流程预付款 | 178,500.00 | 在本协议签署后5个工作日内付款，客户预付后做预付确认，客户预付确认后乙方开始提供服务； |
| 2 | 业务流程通过后支付 | 181,000.00 | 乙方递交业务流程通过后经甲方验收通过后5个工作日内付款，原型通过客户确认后做付款确认； |
| 合计 |  | 359,500.00 |  |

3、乙方承诺，在本合同有效期内，乙方自收到甲方对应阶段的自付费款项后，应在3个工作日内将收到的甲方款项全额充入甲方云服务账户（甲方云服务账号：华为云服务账号： hid_ykszfnhbggulw82），并向甲方开具相应自付费金额、符合国家规定的增值税专用发票，税率为 6%。

4、后续年运营维护费用，双方按该附加项目合同金额的3%/年缴纳，缴费起始日自项目验收成功之日起计算。若该补充的项目运行稳定，甲方可根据自身运营情况停止付费。运营维护服务标准按原项目SOW规定的服务标准交付。

5、退款处理将遵循以下原则:1)对已验收的服务对应款项的处理:华为云将对已完成并通过阶段性验收的服务部分进行费用结算。2)对未验收对应款项的处理:对于甲方未确认验收部分，按照双方协商结果或参照下表进行退款处理。

| 序号 | 退款条件 | 已付总金额 | 对应可退金额上限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业务流程设计确认未通过 | 178,500.00 | 178,500.00 |  |
| 2 | 业务流程设计确认通过，原型确认未通过 | 359,500.00 | 181,000.00 |  |

6、退款流程。由乙方协助甲方在华为云服务系统中发起退款流程，并需经华为云内部审批流程确认。一旦审批通过且退款金额全额到达乙方账户，乙方应在收到甲方退回的对应增值税发票后的15个工作日内，将甲方支付的剩余款项(具体金额以华为云官网数据为准)全额退还至甲方指定的银行账户。

7、本协议生效后，甲方云账户充值记录将作为乙方履行充值义务的唯一凭证。本补充协议与主合同不一致的，以本补充协议为准；未变更部分继续有效。

8、除上述新增内容外，其它条款按原合同（FSCY-20240920001）执行

第三条 其他

本补充协议正本一式【贰】份，协议双方各执【壹】份，具有同等法律效力，本协议的原件与复印件均具有同等法律效力。

甲方（盖章）： 佛山市创意新材料科技有限公司

签署日期：2025年 月 日

乙方（盖章）：中软国际信息技术（佛山）有限公司

签署日期：2025年 月  日

附件1: 华为云商品及与服务清单

| 创新新材料 S-ERP项目产品、样品、配方管理功能明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品分类 | 组件名称 | 商品规格 | 计费方式 | 数量 | 单价 （元） | 小计 （元） |
| 实施服务 | 华为云成长型企业数字化转型包集成实施服务 | 项目管理规划服务-基础版 | 一次性，个 | 3 | ¥30,000.00 | ¥90,000.00 |
|  | S-ERP定制化实施服务MPN | 定制化实施服务MPN | 一次性，个 | 77 | ¥3,500.00 | ¥269,500.00 |
| 总价 |  |  |  |  |  | ¥359,500.00 |