技术服务合同

甲方（委托方）：星霖医药科技（上海）有限公司

统一社会信用代码：91310000MA2XXXXXX

住所：上海市浦东新区张江路 888 号 5 幢

法定代表人/授权代表：李安

联系方式：contract@xinglin-pharma.com

乙方（受托方）：衡泰信息技术（杭州）有限公司

统一社会信用代码：91330100MA2YYYYYY

住所：浙江省杭州市西湖区云栖小镇科创路 66 号

法定代表人/授权代表：周一帆

联系方式：legal@hengtai-tech.com

鉴于：甲方拟开展新一代肝病生物标志物数据建模与验证工作，需要乙方提供数据平台搭建、算法开发与技术支持；乙方具备相应资质与技术能力。双方本着自愿、平等与诚实信用原则，达成本合同如下：

第一条 定义

1.1 “项目”系指“肝病生物标志物数据智能分析平台建设与验证”整体工作。

1.2 “成果”系指乙方在项目过程中形成的算法、模型、文档、代码、报告及相关交付物。

1.3 “保密信息”系指双方在履行合同过程中以书面、口头或其他方式披露的、与业务、技术、数据、客户和价格等相关的非公开信息。

第二条 服务范围与工作内容

2.1 乙方应按照附件一《技术任务书》之约定完成以下工作：

（1）数据清洗与标准化处理流程建立；

（2）特征工程与多模态算法（含但不限于随机森林、XGBoost、时序深度学习）开发与调参；

（3）平台原型搭建（数据接入、权限控制、可视化看板、审计日志）；

（4）模型验证与真实世界数据（RWD）回归测试；

（5）编制《技术报告》《用户手册》并开展培训。

2.2 未经甲方书面同意，乙方不得擅自变更工作内容或范围。确需调整的，双方应签署书面变更单。

第三条 项目进度与里程碑

3.1 项目周期：自 2025 年 11 月 5 日起至 2026 年 3 月 31 日止。

3.2 里程碑：

M1（2025/12/05）：完成数据治理方案与原型环境部署，提交《阶段报告一》；

M2（2026/01/30）：完成核心算法开发与 AUC≥0.85 的模型候选，提交《阶段报告二》与演示；

M3（2026/03/31）：完成平台验收与知识转移，提交《最终技术报告》《用户手册》与源代码归档。

3.3 乙方应每两周向甲方提交《双周周报》，包括进展、风险、计划与资源需求。

第四条 验收标准与方法

4.1 甲方根据附件二《验收标准与测试清单》进行验收，主要指标包括：

（1）模型表现：主要评价指标 AUC≥0.85，召回率与精确率满足临床场景阈值；

（2）平台功能：数据接入、权限控制、日志审计、结果导出可用，无阻断性缺陷；

（3）文档与可维护性：代码可编译运行，接口说明完整，具备可移交与复现实验脚本。

4.2 甲方自收到乙方提交的阶段/最终交付之日起 10 个工作日内完成验收并出具书面意见；逾期未书面异议的，视为通过相应阶段验收。

第五条 费用与支付

5.1 合同总价（含税）：人民币 1,280,000 元（大写：壹佰贰拾捌万元整）。

5.2 支付方式：

（1）预付款 20%：合同生效并收到发票后5个工作日内支付；

（2）阶段款 40%：M2 验收通过并收到发票后 5 个工作日内支付；

（3）尾款 40%：最终验收通过并收到发票后 10 个工作日内支付。

5.3 甲方因合理验收不通过而拒付的相应款项不构成违约；待缺陷修复并通过验收后再行支付。

第六条 知识产权与许可

6.1 在不违反法律法规及第三方权利前提下，本项目所形成与甲方业务场景相关、并以甲方数据为核心训练之模型参数、特征方案、平台配置及文档等成果的全部知识产权归甲方所有；乙方就其通用性方法论与预先存在的底层框架保留权利，但应授予甲方不可撤销、全球范围、永久、免版税的使用许可，以便甲方运维和二次开发。

6.2 任何一方在项目中使用第三方开源软件或数据，应遵守相应开源许可或数据协议，确保不对对方造成权利瑕疵。

第七条 保密义务与数据合规

7.1 双方对保密信息承担不低于行业通行标准的保密义务，非经对方书面同意不得向第三方披露。

7.2 乙方处理甲方数据时，应遵守《中华人民共和国数据安全法》《个人信息保护法》及行业规范，采取去标识化、最小必要与访问控制等措施。涉及个人信息处理的，以甲方书面指令为准。

7.3 本条在合同终止后仍然有效，存续期为五（5）年；法律法规另有强制性规定的，从其规定。

第八条 保证与承诺

8.1 乙方保证具备提供本合同项下服务的合法资质与专业能力，交付物不侵犯任何第三方合法权益。

8.2 甲方保证对提供给乙方的资料、数据具有合法使用权，不含违反法律法规或约定的内容。

8.3 任一方违反保证与承诺，均应独立承担由此产生的全部法律责任，并赔偿对方因此遭受的损失。

第九条 变更、暂停与终止

9.1 因监管政策或重大客观情况变化需调整项目的，双方应友好协商并签署补充协议。

9.2 任一方发生实质性违约，经另一方书面催告 10 个工作日仍未改正的，对方有权单方解除合同并要求违约方承担相应责任。

9.3 因不可抗力导致合同目的无法实现的，受影响一方应及时通知对方，双方可协商解除或变更合同。

第十条 违约责任

10.1 任何一方未按约履行义务，给对方造成损失的，应承担损害赔偿责任；乙方逾期未完成里程碑，每延迟一周，按未完成部分对应合同价款的 1% 支付违约金，上限为 10%。

10.2 因一方过错引发第三方权利主张的，由过错方独立处理并承担全部责任，另一方应配合。

第十一条 争议解决与适用法律

11.1 本合同适用中华人民共和国法律（不含冲突规范）。

11.2 因本合同产生的争议，双方应首先友好协商；协商不成的，任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。合同签订地为上海市浦东新区。

第十二条 通知与送达

12.1 双方的联系地址、联系人、电子邮箱如前述信息，任何一方变更应提前三个工作日书面通知对方。

12.2 通过电子邮件发送的通知，自发送之时视为到达；通过快递发送的通知，自签收或留置之日视为到达。

第十三条 其他

13.1 本合同自双方授权代表签字并加盖公章之日起生效。

13.2 本合同及其附件、补充协议构成完整协议。附件与正文具有同等法律效力；不一致之处以补充协议为准。

13.3 本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。

（以下为签署页，无正文）

甲方（盖章）：星霖医药科技（上海）有限公司

授权代表（签字）：____________________

签署日期：_______年____月____日

乙方（盖章）：衡泰信息技术（杭州）有限公司

授权代表（签字）：____________________

签署日期：_______年____月____日